Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr 10/2006

Wójta Gminy Świedziebnia

z dnia  22 czerwca 2006r.

zmiany w planie inwestycji  realizowanych  w  2006 roku

| Lp. | Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego | Wartość kosztorysowa ogółem /zł/ | Nakłady inwestyc. poniesione od początku realiz. /zł/ | Planowane wydatki inwestycyjne w 2006r. Ogółem /zł/ | Środki budżetu Gminy | Środki od rolników. | Dotacja z budżetu Państwa | Pożyczka z WFOch.Śr | Środki z Minis. Sportu | Termin realizacji rozpocz. zakończ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A. | ## Inwestycje kontynuowane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ## Dokończenie finansowania budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Świedziebni |  |  | 50.000 |  |  |  |  | 50.000 | rozp.2004 zak.2006 |
| 2. | Budowa sieci wodociągowej we wsi Zasadki , Okalewko, Mełno |  | 73.506 | 1.200.000 | 400.000 | 100.000 |  | 700.000 |  | rozp.2004 zak. 2006 |
| B. | Inwestycje noworozpoczynane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Dokumentacja projektowo kosztorysowa na budowę drogi trwałej Świedziebnia -Brodniczka |  |  | 20.000 | 20.000 |  |  |  |  |  |
| C. | Zakupy inwestycyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zakup kserokopiarki - Administracja |  |  | 5.000 | 5.000 |  |  |  |  | 2006 |
| 2. | Wykup gruntów pod drogą Świedziebnia - Chlebowo |  |  | 31.000 | 31.000 |  |  |  |  | 2006 |
|  | RAZEM INWESTYCJE (I) | X | X | 1.306.000 | 456.000 | 100.000 | - | 700.000 | 50.000 | X |