Załącznik nr 7

do Uchwały Nr XII/47/2004                                                                              Rady Gminy Świedziebnia

z dnia 15 marca 2004 roku

# Wieloletni program inwestycyjny gminy Świedziebnia na lata 2004 – 2007

| Lp. | Zadanie | Wartość | Termin | 2004r. | 2005r. | 2006r. | 2007r. |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rozpoczę cia | Zakończe- nia |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Zaopatrzenie wsi w wodę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach: Zasadki, Okalewko, Mełno | 800.000 | 2004 | 2005 | 400.000 | 400.000 |  |  |  |  |
| II. | Rozwój i modernizacja bazy oświatowej i sportowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Świedziebni | 2.000.000 | 2004 | 2005 | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |  |  |
| III. | Modernizacja i budowa dróg gminnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budowa drogi gminnej Janowo-Brodniczka | 1.000.000 | 2006 | 2006 |  |  | 1.000.000 |  |  |  |
|  | Utrwalenie grysami i emulsją asfaltową drogi Świedziebnia-Granaty | 50.000 | 2004 | 2004 | 50.000 |  |  |  |  |  |
|  | Utrwalenie grysem i emulsją drogi w Michałkach | 20.000 | 2004 | 2004 | 20.000 |  |  |  |  |  |
| IV. | Poprawa stanu oświetlenia ulicznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oświetlenie drogi powiatowej w Okalewku | 20.000 | 2004 | 2005 | 10.000 | 10.000 |  |  |  |  |
| V. | Gospodarka wodno-ściekowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modernizacja Oczyszczalni Ścieków | 50.000 | 2005 | 2006 |  | 20.000 | 30.000 |  |  |  |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w kierunku Księtego | 200.000 | 2005 | 2006 |  | 100.000 | 100.000 |  |  |  |
| VI. | Adaptacja części budynku remizy OSP w Zasadach na świetlicę wiejską | 30.000 | 2004 | 2004 | 30.000 |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem nakłady | 4.170.000 |  |  | 1.510.000 | 1.530.000 | 1.130.000 |  |  |  |