Załącznik Nr 7

do  uchwały budżetowej

na 2003 rok

# Wieloletni program inwestycyjny gminy Świedziebnia na lata 2003 – 2006

| Lp. | Zadanie | Wartość zł | Termin | 2003r. | 2004r. | 2005r. | 2006r. |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rozpoczę cia | Zakończe- nia |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Realizacja programu zaopatrzenia wsi w wodę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Budowa sieci wodociągo- wej z przyłączami Zasady – II etap | 400.000 | 2003 | 2003 | 400.000 |  |  |  |  | współfinansowanie z funduszy strukturalnych w ramach RPO |
| 2. | Budowa sieci wodociągo- wej z przyłączami we wsiach: Zasadki, Mełno, Okalewko | 800.000 | 2004 | 2005 |  | 400.000 | 400.000 |  |  |  |
| Lp. | Zadanie | Wartość zł | Rozpoczę cia | Zakończe- nia | 2003r. | 2004r. | 2005r. | 2006r. |  | Uwagi |
| II. | Rozwój i moderniza- cja bazy oświatowej i sportowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Świedziebni | 1.800.000 | 2004 lub 2005 | 2006 |  | 450.000 | 450.000 450.000 | 450.000 |  | 1)dofinansowanie inwestycji ze środków pocho- dzących z dopłat do stawek w |
| 2. | Wymiana stolarki okiennej w szkołach w Janowie i Michałkach | 120.000 | 2003 | 2006 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |  | grach liczbowych |
| III. | Modernizacja dróg gminnych |  |  |  |  |  |  |  |  | 2) częściowa refundacja kosztów przez Urząd Marszałkowski |
| 1. | Utwardzenie emulsją asfaltową odcinka 1000 mb Zasadki - Zasady | 33.150 | 2003 | 2003 | 33.150 |  |  |  |  |  |
| 2. | Modernizacja 500 mb na odcinku Świedziebnia-Granaty (beton+ emulsja) | 70.000 | 2003 | 2004 | 41.000 | 29.000 |  |  |  |  |
| Lp. | Zadanie | Wartość zł | Rozpoczę cia | Zakończe- nia | 2003r. | 2004r. | 2005r. | 2006r. |  | Uwagi |
| 3. | Powierzchniowe utrwale- nie emulsją asfaltową drogi wewnątrzosiedlowej w Świedziebni (450 mb) | 25.850 | 2003 | 2003 | 25.850 |  |  |  |  | 5) współfinanso- wanie z funduszy strukturalnych w ramach RPO |
| 4. | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem i utrwalenie emulsją 150 mb w Michałkach | 25.000 | 2003 | 2004 | 15.000 | 10.000 |  |  |  |  |
| 5. | Modernizacja drogi gminnej Janowo - Brodniczka - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem i podwójne utrwalenie emulsją (trasa autobusu szkolnego) | 800.000 | 2005 | 2006 |  |  | 400.000 | 400.000 |  |  |
| Lp. | Zadanie | Wartość zł | Rozpoczę cia | Zakończe nia | 2003r. | 2004r. | 2005r. | 2006r. |  | Uwagi |
| IV. | Poprawa stanu oświetlenia ulicznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Oświetlenie drogi dojazdowej do Gimnazjum w Świedziebni | 5.000 | 2003 | 2003 | 5.000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Oświetlenie drogi Gminnej w Świedziebni (tzw. „Parcele”) | 10.000 | 2003 | 2003 | 10.000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Budowa punktów świetlnych przy drodze powiatowej Świedziebnia- Rypin | 15.000 | 2003 | 2004 | 7.200 | 7.800 |  |  |  | Finansowanie ze środków Wojewody Kujawsko- Pomorskiego |
| Lp. | Zadanie | Wartość zł | Rozpoczę cia | Zakończe- Nia | 2003r. | 2004r. | 2005r. | 2006r. |  | Uwagi |
| V. | Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Modernizacja oczyszczalni ścieków | 30.000 | 2005 | 2005 |  |  | 30.000 |  |  | Współudział finansowy WFOŚ i GW |
| 2. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w kierunku Księtego | 200.000 | 2005 | 2006 |  |  | 100.000 | 100.000 |  | Współudział finansowy WFOŚ i GW |
| VI. | Remont budynku Urzędu Gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wymiana stolarki okiennej i przebudowa schodów | 30.000 | 2003 | 2004 | 15.000 | 15.000 |  |  |  |  |
|  | Ogółem nakłady | 4.364.000 |  |  | 582.200 | 941.800 | 1.860.000 | 980.000 |  |  |