Załącznik nr 7

PROJEKT   UMOWY      NR    ……./2009

zawarta w dniu  16 października 2008 roku  w Świedziebni  pomiędzy:

Gminą Świedziebnia  zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez :

1.  Pana Szymona Zalewskiego    - Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Jolanty Rakoczy -Skarbnika Gminy

zwanym dalej Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą

§ 1

Podstawą zawarcia umowy jest oferta wybrana w przetargu  nieograniczonym  o wartości mniejszej od kwot progowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na na roboty wymienione w § 2.

§ 2

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane  polegające na

,, Poprawa infrastruktury oświatowej w gminie Świedziebnia poprzez wymianę połaci dachowej w budynku Szkoły Podstawowej w Świedziebni” polegająca na pokryciu blachą powlekaną dachówkową  o powierzchni 1194,90 m 2  , wymiana okien 3,65 m 2  , ocieplenie ścian  budynków płytami styropianowymi 102 m 2  , wymian a rynien , rur spustowych oraz montaż instalacji odgromowej.

Integralna część umowy stanowi również " Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia” .

§ 3

Termin wykonania robót:

- rozpoczęcie:	  29 czerwiec 2009r.

- zakończenie :  25 sierpnia .2009  r.

§ 4

Zamawiający ma prawo zmienić zakres rzeczowy umowy i przesunąć  terminy wykonania o ile konieczność wykonania takich zmian wynika z okoliczności , których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 5

Wykonawca ma prawo powierzyć część zadań  określonych w § 2 innym wykonawcom, zwanym dalej Podwykonawcami. W stosunku do Zamawiającego  Podwykonawcy działają na rachunek i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania Podwykonawców , którym zlecił roboty , tak jak za własne działania

Przed zawarciem umowy z Podwykonawcą, Wykonawca obowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego- art. 647 § 2 Kodeksu Cywilnego.

§ 6

Do obowiązków Zamawiającego należy

- przekazanie placu( terenu) budowy w terminie do 29 czerwca 2009r. od dnia podpisania umowy

- dostarczenie dziennika budowy

- wskazania inspektora nadzoru inwestorskiego , który będzie upoważniony przez Zamawiającego poza pełnieniem swoich obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane ( Dz.U.Nr 156, poz. 1118 z 2006  roku – tekst jednolity ze zmianami) do korygowania w porozumieniu z autorem projektu, zauważonych błędów w dokumentacji technicznej oraz zmian wynikających z nieprzewidzianych okoliczności w zakresie robót objętych niniejszą umową,

- odebrania przedmiotu umowy i zapłacenia wynagrodzenia umownego.

§ 7

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie robót budowlano- montażowych, zgodnie z dokumentacją, odbiorem robót  zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną,

- przekazanie przedmiotu umowy, w terminie określonym w umowie   § 3 oraz zgodnie z dokumentacją techniczną i ustaleniami , zasadami wiedzy technicznej,  obowiązującymi przepisami oraz normami,

- przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. oraz prawa budowlanego.

- naprawa uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót urządzeń,

- zgłoszenie Zamawiającemu konieczność wykonania robót dodatkowych niezbędnych  do wykonania z uwagi na bezpieczeństwo budowy w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania ,potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

- pisemne uprzedzenie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót powstałej z obowiązków ciążących na Zamawiającym

- opracowanie harmonogramu rzeczowo- finansowego robót i przedstawienie go do zaakceptowania Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy,

- zapewnienie specjalistycznego wykonania ,

- strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy,

- utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

- uporządkowanie terenu budowy, jego otoczenia i doprowadzenie go do należytego stanu i porządku,

- posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC w ramach prowadzonej działalności

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Wszystkie materiały i urządzenia będą posiadały odpowiednie wymagane świadectwa jakości i certyfikaty zgodne z obowiązującymi normami technicznymi .

- Strony uzgadniają możliwość zastosowania przez Wykonawcę zamiennych materiałów , wyrobów lub rozwiązań technicznych w stosunku do przyjętych w dokumentacji pod warunkiem , że nie wpłynie to na jakość i trwałość obiektu i będzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru.

- Wartość dostarczonych przez Wykonawcę materiałów jest objęta wynagrodzeniem za przedmiot umowy określonym w § 9.

- Na każde żądanie Zamawiającego ( inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w stosunku do wskazanych materiałów  certyfikat na znak bezpieczeństwa , deklarację zdolności z polską Normą lub aprobatę techniczną.

§ 9

Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się w wysokości/ wraz z podatkiem         VAT …………..………….. Słownie: ………….....................…………………………………...

§ 10

- Faktury podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Zamawiającego

- Po wykonaniu całego zadania Zamawiający dokona zapłaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury wraz protokółem odbioru robót.

- W przypadku otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej niezgodnie z zasadami w sprawie wykonywania niektórych przepisów o podatku od towarów i usług, Zamawiający  wstrzyma  zapłatę faktury do czasu otrzymania faktury korygującej

§ 11

Zapłata za wykonanie zamówienia zostanie dokonana po  doręczeniu faktury, poświadczonej przez inspektora nadzoru , w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie 30 dni na rachunek bankowy nr nr:

……………………………………………………………………………………………………

§ 12

Termin płatności uważa się za dochowany z chwilą wydania dyspozycji bankowi Zamawiającego o dokonanie przelewu.

§ 13

- Strony postanawiają, że zostaną przeprowadzone odbiory częściowe robót budowlanych po   realizacji każdego etapu zamówienia i odbiór końcowy , który będzie dotyczył całości robót będących przedmiotem umowy ( zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę).

- Zamawiający przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy wykonanego w całości .

- Wykonawca ( kierownik budowy) dokona wpisu w dzienniku budowy o zakończeniu robót, gotowości do odbioru i jednocześnie na piśmie zawiadomi o tym Zamawiającego.

- Zamawiający ( inspektor nadzoru) wpisem do dziennika budowy potwierdzi gotowość do odbioru.

- Wykonawca złoży Zamawiającemu ( inspektorowi nadzoru) operat powykonawczy do sprawdzenia , który musi zawierać :

  - Dziennik budowy,

  - Dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami podpisana przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

  - Oświadczenie kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją i pozwoleniem na budowę , a przy zmianach potwierdzenie , że zmiany zostały zaakceptowane przez autora projektu i inspektora nadzoru

  - Rozliczenie rzeczowe i finansowe wykonanych robót podpisane przez kierownika budowy,

  - Certyfikaty lub paszporty zamontowanych urządzeń i karty gwarancyjne

- Po złożeniu przez Wykonawcę ( kierownika budowy) operatu powykonawczego Zamawiający ( inspektor nadzoru) w ciągu 3 dni dokona sprawdzenia złożonych dokumentów ,

- Po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru , że otrzymany operat powykonawczy  jest złożony zgodnie z wymaganiami umowy i obowiązującymi przepisami Zamawiający w terminie 3 dni powoła Komisję Odbiorową ,  powiadomi o tym Wykonawcę i w ciągu 10dni od terminu powołania Komisji  dokona odbioru.

- W przypadku stwierdzenia przez Komisję Odbiorczą , że przedmiot odbioru  nie jest należycie przygotowany, a występujące uchybienia nie będą możliwe do usunięcia w ciągu 10 dni roboczych, Zamawiający przerwie czynności odbioru, a Wykonawca pokryje w całości wynikające z tego tytułu straty finansowe ponoszone przez Zamawiającego.

- Jeżeli Zamawiający  nie przystąpi do odbioru  zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz obowiązującymi przepisami, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru  przez powołana do tego Komisję , zawiadamiając o tym Zamawiającego. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej i żądania zapłaty wynagrodzenia.

- W okresie rękojmi Zamawiający ma obowiązek poinformowania Wykonawcy o występujących wadach w ciągu 7 dni od daty ich stwierdzenia i wyznaczyć termin ich usunięcia.

§ 14

1. Stwierdzone w toku odbioru końcowego lub w okresie gwarancji wady  upoważniają Zamawiającego do :

a) obniżenia wynagrodzenia  stosownie do ustawowej wartości użytkowej, estetycznej i    technicznej, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem.

b) Odstąpienie od umowy z zawiadomieniem właściwych organów nadzoru i inspekcji oraz żądania powtórnego wykonania przedmiotu umowy  i  naprawienie szkody wynikłej z opóźnienia , jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie  przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy    odbiorze wad nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie    gwarancji i rękojmi Zamawiający może:

a) żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin

b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w tym zakresie, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

§ 15

1). Strony ustalają, że  Wykonawca w razie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie robót zgodnie z umową zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

  - za opóźnienie w rozpoczęciu robót  w stosunku do terminu określonego w umowie w wysokości 0,01 % wartości umownej robót określonej w § 9 ( przed naliczeniem podatku VAT ) za każdy dzień zwłoki

  - nieterminowego wykonania zadania - 0,1 % wartości umownej robót określonej w § 9 ( przed naliczeniem podatku VAT ) za każdy dzień zwłoki

  - nieterminowego usunięcie wad  stwierdzonych podczas odbioru końcowego lub w okresie rękojmi ,w wysokości 0,5 % wartości umownej robót określonej w § 9 ( przed naliczeniem podatku VAT za każdy dzień zwłoki od dnia umownego na usunięcie wad.

  - W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym niż ustalony umową stron kary umowne ustalone pod lit. b i c ulegają podwyższeniu o 50 % licząc od dnia upływu terminu dodatkowego za każdy dzień zwłoki.

  - odstąpienie przez Zamawiającego od zrealizowania umowy z przyczyn , za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 20 % wartości umownej  określonej w § 9 ( przed naliczeniem podatku VAT )..

  - Odstąpienie Wykonawcy od wykonania zamówienia – 10 % wartości umownej  określonej w § 9 ( przed naliczeniem podatku VAT wartości umowy) .

- Zamawiający może potrącić przewidzianą w umowie karę z należności Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zapłacenie kar nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót ani żadnych innych zobowiązań.

- Jeżeli kary umowne określone w lit. a- f  nie pokryją poniesionych strat Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 16

Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi  na wykonane roboty na okres 36 miesięcy . Termin rękojmi liczy się od dnia odbioru końcowego.

§ 17

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- Za opóźnienie w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę , placu ( terenu budowy) w wysokości 0,01 % wartości umownej określonej w § 9 ( przed naliczeniem podatku VAT ) za każdy dzień zwłoki.

- Za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy przyczyn będących po stronie Zamawiającego , zapłaci on Wykonawcy kary umowne w wysokości 5 % % wartości umownej określonej w § 9 ( przed naliczeniem podatku VAT )

§ 18

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zgody obydwu stron , wyrażonej na piśmie w formie aneksu do niniejszej umowy. Zmian można dokonać na  zasadach  określonych w art. 144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2006 roku Nr 164 poz. 1163 ze zmianami  )

§ 19

- Strony ustalają wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości zamówienia określonego w § 9 i wykonawca wnosi je w formie gotówki

- Zabezpieczenie w kwocie ………………………………. ( słownie: ……………………………..Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy nr 1894841150 1200 0172 2012 0004 Bank Spółdzielczy Brodnica Filia w Świedziebni  w dniu podpisania umowy.

- Zabezpieczenie służy na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru robót i uznania, że wykonawca należycie wykonał roboty będące przedmiotem niniejszej umowy .

- Pozostałe 30 % zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi, jeżeli Zamawiający nie wykorzysta jej do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi .

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi i nie usunie wad powodujących unieruchomienie sieci wodociągowej występujących w okresie gwarancji powstałych z jego winy w ciągu jednej doby, a innych wad w ciągu 7 dni od daty powiadomienia o ich wystąpieniu  przez Zamawiającego lub użytkownika , Zamawiający ma prawo zlecić naprawę innemu Wykonawcy i pokryć koszty naprawy z wniesionego zabezpieczenia.

§ 20

Zmiana treści umowy nie może naruszać treści oferty, na której podstawie dokonano wyboru Wykonawcy  .

§ 21

W sprawach  nieuregulowanych niniejszą umową mają  zastosowanie przepisy :

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 22

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z tego 1 egz. otrzymuje Wykonawca a 2 egzemplarze  Zamawiający.

Wykonawca                                                                   Zamawiający