Plan finansowy wydatków inwestycyjnych na 2003 r.                                     Załącznik nr 6 do Uchwały Nr X/39/2003

| Dz. | Rozdział | Zadanie inwestycyjne | M-c i rok rozpocz. | Wartość inwest. | Planowane nakłady w 2003r. | Pozostało środków z 2002r. | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Środki własne | Środki od rolnik. | Dot. z budżetu państwa | kredyt |
| 010 | 01010 | Budowa wodociągu : |  |  | 410.036 | 36 | 365.000 | 45.000 |  |  |
|  |  | Zasady I etap /dokończenie/ -roboty budowlano montażowe | I kwartał 2003 | 196.075 | 196.075 189.975 | 36 36 | 196.039 189.939 |  |  |  |
|  |  | -pozostałe nakłady |  |  | 6.100 | - | 6.100 |  |  |  |
|  |  | Zasady II etap -roboty budowlano montażowe -pozostałe | III kwartał 2003 | 290.000 | 213.961 198.000 15.961 |  | 168.961 153.000 15.961 | 45.000 45.000 |  |  |
| 600 | 60016 | Drogi publiczne-gminne |  |  | 132.565 |  | 132.565 |  |  |  |
|  |  | Budowa drogi w kierunku Świedziebnia- Granaty k. Artemy/500mb/ | III kwartał 2003 |  | 51.553 |  | 51.553 |  |  |  |
|  |  | Dokończenie budowy drogi w kierunku Zasady -Zasadki /1000mb/ | II kwartał 2003 | 33.150 | 33.152 |  | 33.152 |  |  |  |
|  |  | Budowa nawierzchni drogi wewnątrzosiedlowej w Świedziebni II aleja domków jednorodzinnych/450mb/ | III kwartał 2003 |  | 25.850 |  | 25.850 |  |  |  |
|  |  | Budowa drogi w Michałkach /150mb | III kwartał 2003 |  | 22.010 |  | 22.010 |  |  |  |
| 801 | 80110 | Gimnazja -przeprojektowanie gimnazjum | IV kw |  | 18.000 |  | 18.000 |  |  |  |

Rady Gminy w Świedziebni z dnia 04.12.2003

| 900 | 90015 | Budowa punktów świetlnych |  |  | 38.850 |  | 28.650 |  | 10.200 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oświetlenie drogi dojazdowej do gimnazjum | I kwartał 2003 |  | 7.002 |  | 7.002 |  |  |  |
|  |  | Oświetlenie drogi Świedziebnia „parcele” | II kwartał 2003 |  | 12.650 |  | 12.650 |  |  |  |
|  |  | Oświetlenie drogi powiatowej Świedziebnia w kierunku Rypina |  |  | 15.664 |  | 5.664 | - | 10.200 |  |
|  |  | Oświetlenie drogi w Zasadach przy szkole |  |  | 1.689 |  | 1.689 |  |  |  |
|  |  | Oświetlenie drogi w Zasadach w kierunku sołtysa |  |  | 1.845 |  |  |  |  |  |
| x | Ogółem | x | x | x | 599.451 | 36 | 544.215 | 45.000 | 10.200 | - |