Plan finansowy wydatków inwestycyjnych na 2004 r.                                     Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XVI/60/ 2004

Rady Gminy w Świedziebni z dnia 30.09.04

w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r.

| Dz. | Rozdz | # Zadanie inwestycyjne | M-c i rok rozpocz. | Wart. inwest. | Planow. nakłady w 2004r. | Pozost z 2003r. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Środki własne | Bezzwr. środki unijne | Środki od rolnik. | Dot. z budż. państ. | kredyt | Środki z MENiS |
| 010 | 01010 | Budowa wodociągu : |  |  | 452.022 | 22 | 275.000 | 167.000 | 10.000 |  |  |  |
|  |  | Zasady II etap /dokończenie/ -roboty budowlano montażowe -pozostałe nakłady | II kwart 2004 |  | 124.022 120.000 4.000 | 22 22 | 114.000 110.000 4.000 |  | 10.000 10.000 - |  |  |  |
|  |  | Budowa wodociągu Zasadki, Okalewko, Mełno -roboty budowlano montażowe -pozostałe - | II kwartał 2004 |  | 305.000 222.000 83.000 |  | 138.000 55.000 83.000 | 167.000 167.000 | - |  |  |  |
|  |  | Modernizacja przepompowni ścieków w Rokitnicy Wsi | III kw 2004 |  | 23.000 |  | 23.000 |  |  |  |  |  |
| 600 | 60016 | Drogi publiczne-gminne |  |  | 80.000 |  | 80.000 |  | - |  |  |  |
|  |  | Dokończenie budowy drogi w kierunku Świedziebnia- Granaty k. Artemy/500mb/ | III kwartał 2004 |  | 40.520 |  | 40.520 |  | - |  |  |  |
|  |  | Dokończenie budowy nawierzchni drogi wewnątrzosiedlowej w Świedziebni II aleja domków jednorodzinnych/450mb/ | I kwartał 2004 |  | 19.480 |  | 19.480 |  | - |  |  |  |
|  |  | Budowa drogi w Michałkach /150mb | II kwartał 2004 |  | 20.000 |  | 20.000 |  | - |  |  |  |
| 801 | 80110 | Gimnazja II etap - budowa sali gimnastycznej z łącznikiem -roboty bud.-montażowe -pozostałe nakłady | II kw 2004 |  | 832.898 814.984 17.914 |  | 202.898 184.984 17.914 |  | - | - | 430.000 430.000 - | 200.000 200.000 - |

| 852 |  | Gimnazjum Zakup kosiarki ciągnikowej |  |  | 5.579 |  | 5.579 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 85212 | Pomoc Społeczna Zakup komputera i oprogramowania |  |  | 7.035 |  |  |  |  | 7.035 |  |  |
| x | Ogółem | x | x | x | 1.377.534 | 22 | 563.477 | 167.000 | 10.000 | 7.035 | 430.000 | 200.000 |