Plan finansowy wydatków inwestycyjnych na 2004 r.                                Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 3/ 2004

| Dz. | Rozdział | Zadanie inwestycyjne | M-c i rok rozpocz. | Wartość inwest. | Planowane nakłady w 2004r. | Pozostało środków z 2003r. | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Środki własne | Środki od rolnik. | Dot. z budżetu państwa | kredyt |
| 010 | 01010 | Budowa wodociągu : |  |  | 230.022 | 22 | 220.000 | 10.000 |  |  |
|  |  | Zasady II etap /dokończenie/ -roboty budowlano montażowe -pozostałe nakłady | II kwart 2004 |  | 136.000 130.000 6.000 | 22 22 | 125.978 119.978 6.000 | 10.000 10.000 - |  |  |
|  |  | Budowa wodociągu Zasadki, Okalewko, Brodniczka -pozostałe | II kwartał 2004 |  | 94.022 94.022 |  | 94.022 94.022 | - |  |  |
| 600 | 60016 | Drogi publiczne-gminne |  |  | 80.000 |  | 80.000 | - |  |  |
|  |  | Dokończenie budowy drogi w kierunku Świedziebnia- Granaty k. Artemy/500mb/ | III kwartał 2004 |  | 40.520 |  | 40.520 | - |  |  |
|  |  | Dokończenie budowy nawierzchni drogi wewnątrzosiedlowej w Świedziebni II aleja domków jednorodzinnych/450mb/ | I kwartał 2004 |  | 19.480 |  | 19.480 | - |  |  |
|  |  | Budowa drogi w Michałkach /150mb | II kwartał 2004 |  | 20.000 |  | 20.000 | - |  |  |
| 801 | 80110 | Gimnazja -budowa II etapu gimnazjum – sala gimnastyczna | II kw 2004 |  | 200.000 |  | 200.000 | - |  |  |
|  | 852 | Pomoc społeczna |  |  | 4.035 |  |  |  | 4.035 |  |

Wójta Gminy  Świedziebnia z dnia 31 marca 2004 r.

| x | Ogółem | x | x | x | 514.057 | 22 | 500.000 | 10.000 | 4.035 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Wójt						/-/ Zbigniew Gontarski