Załącznik Nr 7   do Uchwały Nr XIX/70/2005

z dnia 21 lutego 2005 roku

Rady Gminy w Świedziebni

w sprawie uchwalenia budżetu

na 2005 rok

# Wieloletni  program  inwestycyjny  gminy  Świedziebnia  na  lata  2005 – 2007

| Lp. | Zadanie | Wartość | Termin |  | 2005 r. | 2006 r. | 2007 r. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rozpoczę- cia | Zakończe- nia |  |  |  |  |  | U w a g i |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 10 |  |
| I. | ## Zaopatrzenie wsi w wodę i sanitacja wsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach: Zasadki, Okalewko, Mełno, gm. Świedziebnia | 817.460 | 2004 | 2005 | 760.054 |  |  |  |  | Źródła finansowania: - 58.579,-zł z budż. państ - 351.475,-zł ze śr. Europ. - 350.000,-zł ze śr. włas. |  |
|  | ## Modernicacja oczyszczalni ścieków | 50.000 |  | 2007 |  |  | 50.000 |  |  |  |  |
|  | ## Budowa kanalizacji sanitarnej w kierunku Księtego | 200.000 |  | 2007 |  |  | 200.000 |  |  |  |  |
| II. | ## Rozwój i modernizacja bazy oświatowej i sportowej |  |  |  |  |  |  |  |  | Dofinansowanie w kwocie 900.000 zł ze środków MENiS |  |
|  | Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Świedziebni | 2.035.700 | 2004 | 2006 | 872.500 | 300.000 |  |  |  |  |  |
| III. | Modernizacja i budowa dróg gminnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Budowa drogi gminnej Janowo-Brodniczka | 359.698 | 2006 | 2006 |  | 200.000 | 159.698 |  |  |  |  |
|  | ##### Ogółem nakłady |  |  |  | 1.632.554 | 500.000 | 409.698 |  |  |  |  |