Sprawozdanie z wykonania inwestycji  w okresie do 31.12. 2007 r.           Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu

| Dz. | Rozdz. | Zadanie inwestycyjne | Nakłady wykonane | Nakłady sfinansowane | Saldo z 2006 r. | Saldo na dzień 31.12. 2007r. | Środki własne | Środki od rolników | Srodki z innych źródel /zwrot nadpłaty z „KOMBUD”/ | Środki z samorz. wojewódz. | Nakłady przeniesione na środek trwały | Nakłady wykonane, niesfinansowane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 | 01010 | Infrastruktura wodociągowa | 40.628,59 | 30.937,07 |  |  | 28.237,07 | 2.700,00 |  |  | 40.628,59 | 9.691,52 |
|  | §6050 | 2/ Rozbudowa wodociągu we wsi: Janowo, Szarłaty /6 przyłączy/ | 40.628,59 | 30.937,07 |  |  | 28.237,07 | 2.700,00 |  |  | 40.628,59 | 9.691,52 |
| 600 |  | Transport i łączność | 796.827,56 | 745.609,63 | 21,38 | 503,97 | 243.152,17 |  | 12.404,11 | 490.053,35 | 782.730,53 | 51.217,93 |
|  | 60016 §6050 | Budowa chodnika Świedziebnia centrum i w kierunku UG | 7.033,30 | 7.033,30 |  |  | 7.033,30 |  |  |  | 7.033,93 |  |
|  |  | Budowa chodnika w kierunku Rypina | 25.866,84 | 25.866,84 |  |  | 25.866,84 |  |  |  |  |  |
|  | 60016 §6050 | Przebudowa drogi Świedziebnia -Brodniczka | 539.768,28 | 488.550,35 | 21,38 | 503,97 | 16.092,89 |  | 12.404,11 | 460.053,35 | 551.537,46 | 51.217,93 |
|  | 60016 §6050 | Przebudowa drogi Janowo-Bielki | 224.159,14 | 224.159,14 |  |  | 194.159,14 |  |  | 30.000,00 | 224.159,14 |  |
| 900 |  | Gospodarka komunalna | 41.932,14 | 41.932,14 |  |  | 41.932,14 |  |  |  |  |  |
| 900 | 90015 § 6050 | Budowa punktów świetlnych Świedziebnia w kierunku Ksietego, Księte | 26.578,14 | 26..578,14 |  |  | 26.578,14 |  |  |  |  |  |
|  |  | Budowa punktów świetlnych w kierunku Ostrowia | 15.354,00 | 15.354,00 |  |  | 15.354,14 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## R a z e m | 879.388,29 | 818,478,84 | 21,38 | 503,97 | 313.321,38 | 2.700,00 | 12.404,11 | 490.053,35 | 823.359,12 | 60.909,45 |

Sporządził:Jolanta Rakoczy                                                                                                                                Zatwierdził:

14.03.2008